财政预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见表

（ 2019预算年度）

| 评价项目： |  | 全面推行河长制考核监测服务项目 |  |  |  | 项目单位： |  | 鹤山市环境保护监测站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报金额： |  | 150万元 | 建议金额： |  | 140万元 |  | 评价指标得分（平均）： |  | 72 |
| 评价方式 | ■材料评审；□联席会修正；■实地走访二审；□现场答辩二审；□意见反馈修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 | 评价说明 |  |  | 专家组综合评价意见 |  |  |  |  |  |
| 立 项 建 议 | 申报项目总体定性评价，审核项目立项依据、项目不可替代性，或是否同意立项的具体原因，建议项目是否立项等。评价指标平均得分≦60分，项目不予立项。 |  |  | 该项目主要是对鹤山市48个河长制考核断面进行每月监测和5个备用饮用水源水库进行每季度监测，并完成质量控制和报告编写工作。 项目依据“关于印发《鹤山市全面推行河长制实施方案》任务分工方案的通知”（鹤河发﹝2018﹞4号）申报立项，立项依据充分，且不可替代。 经评审，专家组同意该项目立项。 |  |  |  |  |  |
| 核 定 绩 效 目 标 | 核定项目总体绩效目标和具体绩效指标。绩效指标应包括产出、效益等指标。专家组可与预算单位商定绩效目标、绩效指标，或提出不予立项的建议。 |  |  | 核定项目绩效目标为： 1.总体绩效目标：对48个河长制考核断面进行每月监测和5个备用饮用水源水库进行考核监测，为改善河流水质提供技术支撑。 2.具体绩效指标： （1）河长制考核断面每月监测数量48个； （2）备用饮用水源水库每季度监测数量5个； （3）监测报告编写完成率100%； （4）河长制考核提供数据支撑的满足率100%； （5）受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  |
| 专 家 综 合 意 见 | 审核项目申报预算金额是否与绩效目标、绩效指标相关，指出存在的问题、改进意见和建议；提出项目预算的建议金额，供财政部门安排预算参考。 |  |  | 该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标基本吻合。由于该项目主要是委托第三方监测机构对鹤山市48个河长制考核断面进行每月监测和5个备用饮用水源水库进行每季度监测，工作内容和监测项目与上一年度一致，2018年度到位150万，实际使用135万。专家评审意见如下： 1.2018年度，该项目经费是由河长办总预算经费中内部调剂，未单独立项申请经费，建议2019年应相应扣减河长办预算经费数额。 2.根据项目支出概算，并参考上一年度资金拨付和使用情况，为进一步提高财政资金使用率，建议2019年该项目招标控制价为140万元。 综上，专家组建议2019年度该项目安排预算资金140万元。 |  |  |  |  |  |

专家组组长签章：钱国富                          日期：2018-12-25