财政预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见表

（ 2019预算年度）

| 评价项目： |  | 鹤山市第三次全国土地调查 |  |  |  | 项目单位： |  | 鹤山市国土资源局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报金额： |  | 657.45万元 | 建议金额： |  | 657.45万元 |  | 评价指标得分（平均）： |  | 85 |
| 评价方式 | ■材料评审；□联席会修正；□实地走访二审；□现场答辩二审；□意见反馈修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 | 评价说明 |  |  | 专家组综合评价意见 |  |  |  |  |  |
| 立 项 建 议 | 申报项目总体定性评价，审核项目立项依据、项目不可替代性，或是否同意立项的具体原因，建议项目是否立项等。评价指标平均得分≦60分，项目不予立项。 |  |  | 该项目是鹤山市第三次全国土地调查项目，项目根据《关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发﹝2017﹞48号）等文件立项，立项依据充分。 该项目是延续性项目，项目已于2018年启动，项目内容包含开展前期准备、组织宣传和培训工作、影像数据调查、土地利用现状调查、开展专项用地调查、建立土地调查数据库与专项调查数据库、建立土地利用信息管理系统、开展调查成果汇总、开展调查成果核查与确认、开展调查工作总结和成果上报等工作。 经评审，专家组同意该项目立项。 |  |  |  |  |  |
| 核 定 绩 效 目 标 | 核定项目总体绩效目标和具体绩效指标。绩效指标应包括产出、效益等指标。专家组可与预算单位商定绩效目标、绩效指标，或提出不予立项的建议。 |  |  | 核定项目绩效目标为： 1.总体绩效目标：生产全境优于0.1米的DEM和DSM数据、市城区10km²的5cm分辨率的倾斜摄影并建模、城镇村内部土地利用现状调查、土地利用现状调查、土地权属调查与专项用地调查、建立土地调查数据库。 2.具体绩效指标： （1）生产全境优于0.1米的DEM和DSM数据； （2）市城区10km²的5cm分辨率的倾斜摄影并建模； （3）项目在2018-2019年期间实施完成100%； （4）建立土地调查数据库与专项调查数据库； （5）建立土地利用信息管理系统； （6）完成调查成果汇总、调查成果核查与确认、调查工作总结和成果上报工作100%； （6）使用对象满意度达到100%。 |  |  |  |  |  |
| 专 家 综 合 意 见 | 审核项目申报预算金额是否与绩效目标、绩效指标相关，指出存在的问题、改进意见和建议；提出项目预算的建议金额，供财政部门安排预算参考。 |  |  | 该项目预算申报金额是根据2017年编制的鹤山市第三次土地调查工作经费预算表及2018年实际实施项目及经费使用情况进行编制的，与项目绩效目标、绩效指标基本吻合。 该项目已在2018年完成大部分作业的招标工作，并已签订相关合同，结合2018年度项目支付情况及已签订的合同内容，专家建议2019年该项目预算金额为657.45万元。 综上，专家组建议该项目安排预算资金657.45万元。 |  |  |  |  |  |

专家组组长签章：房丹凤                          日期：2019-01-03